技术方案 / TECHNICAL DESIGN

# 云端素材库三场景方案设计

分镜编辑页、分镜素材选择器、素材库页面

| 文档版本 | 文档状态 | 编制日期 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 评审稿 | 2026-07-31 | 桌面端、云素材服务、生成编排 |

核心结论：三个场景共享同一套素材身份、文件夹、任务、分镜和绑定数据，不按页面拆库。推荐使用一个云端业务关系库、一个云向量库和每台设备一个本地 SQLite；原视频进入腾讯云 COS，本地绝对路径只保留在当前设备。

文档用途：研发评审、接口评审、数据库设计与实施排期

# 执行摘要

本方案面向 VideoAutoCut 的分镜编辑、分镜选材和素材管理三个连续场景。设计目标是在不增加额外业务页面的前提下，让用户可以稳定地导入、下载、整理、同步和选择素材，并确保渲染阶段只使用已经确认的素材范围。

数据层不以文件路径作为素材身份。每个素材使用稳定 material_id，每个原始内容使用 content_id，通过 asset_version 和 source_sha256 识别版本与内容；本地状态由当前设备检测，云端状态由服务端返回，两个状态组合生成“仅本地、仅云端、本地和云端、下载中、同步失败”等页面标识。

| 决策项 | 方案结论 | 主要原因 |
| --- | --- | --- |
| 数据库数量 | 服务端2个数据库；每台设备1个SQLite | 隔离事务数据与向量负载，同时保留离线能力 |
| 文件存储 | 腾讯云COS私有桶 | 数据库只保存元数据，不承载视频大文件 |
| 素材身份 | material_id + asset_version + content_id | 路径、文件名和临时URL均不稳定 |
| 内容去重 | SHA-256候选索引 + 大小 + 碰撞序号 | 索引紧凑，二次校验按需执行 |
| 一致性 | 本地事务、Outbox、幂等重试 | 避免跨数据库、COS和向量库做分布式事务 |
| 渲染稳定性 | 启动渲染时固化素材快照 | 后续移动、改名或新增文件不影响本次运行 |

## 阅读导航

•	第2章定义三个场景的业务边界、交互结果和失败处理。

•	第3章说明数据存储数量、组件职责和读写链路。

•	第4至第6章给出核心表结构、索引、去重和本地/云端状态算法。

•	第7至第10章给出接口、同步、安全、性能与稳定性要求。

•	第11至第13章给出实施阶段、验收标准和待确认事项。

# 1. 文档概述

## 1.1 背景

现有桌面端已经具备本地素材浏览、文件夹管理、视频预览、手动导入以及任务下载素材的基础能力。三类页面的 UI 已形成，但云端上传下载、稳定素材 ID、内容哈希、本地清单、同步队列和云端状态尚未形成完整闭环。

如果只在页面上增加“仅云端”或“本地和云端”标识，而没有统一的业务主键、版本、文件完整性验证和同步状态，换设备、重命名、重复导入、断点下载和并发保存都会产生错误判断。因此，本轮设计同时覆盖交互、数据、接口和运行机制。

## 1.2 建设目标

•	三个场景共享素材、文件夹、任务、分镜和绑定模型，不产生页面级数据孤岛。

•	本地素材、平台下载素材和云端恢复素材统一进入托管体系，并保留来源和授权属性。

•	本地状态与云端状态分开计算，任何设备都能准确判断素材是否可用于当前任务。

•	分镜确认的素材范围可以保存、恢复、校验和固化，渲染引擎不能越界搜索。

•	云同步失败不阻塞当前设备使用已经完整存在的本地文件。

•	视频文件、元数据和向量数据分别存放，避免大文件拖垮业务数据库。

## 1.3 设计范围

| 范围 | 本方案包含 | 本方案不包含 |
| --- | --- | --- |
| 分镜编辑 | 草稿、分镜、素材绑定、版本冲突、渲染前校验 | 专业多轨剪辑、关键帧和复杂时间线 |
| 素材选择 | 视频、多视频、文件夹、多文件夹、云端下载 | 在选择器中执行删除或重命名 |
| 素材库 | 导入、整理、同步、状态、搜索、批量操作 | 未授权平台素材的公共共享 |
| 数据架构 | 关系库、SQLite、向量库、COS、同步队列 | 具体云厂商计费与采购方案 |

## 1.4 当前实现与目标差距

| 能力 | 当前状态 | 目标状态 |
| --- | --- | --- |
| 素材身份 | 主要依赖本地路径和文件信息 | 稳定 material_id、content_id、asset_version |
| 云端状态 | 页面状态模型已定义，未接真实同步 | 服务端 cloud_status + 当前设备 local_status |
| 云文件 | 尚未接入腾讯云COS | 私有对象、短期授权、完整性校验 |
| 本地清单 | 主要通过目录扫描获取 | SQLite读模型、文件校验和变化监听 |
| 分镜绑定 | 选择交互存在，尚未完整约束生成范围 | 绑定ID持久化、渲染快照和硬过滤 |
| 向量数据 | 本地索引为主 | 仅本地索引与云向量库按上传状态分层 |

# 2. 三个场景的业务设计

## 2.1 分镜编辑页

分镜编辑页是任务草稿和分镜绑定的主入口。页面结构保持现有任务编辑布局，在每个分镜内部展示素材搜索词、是否自动下载、已绑定素材范围和状态，不增加新的独立流程页面。

### 2.1.1 页面职责

•	加载任务当前修订版本、分镜顺序、文案、画面描述、剪辑要求和素材绑定。

•	提供手动保存和关键变更自动保存，显示正在保存、已保存、保存失败和最后保存时间。

•	素材绑定变更后，只标记受影响的分镜及其后续处理结果为需要重新处理。

•	渲染前统一校验脚本、素材下载、绑定、文件完整性、VL状态和必要参数。

•	制作中预览只读取当前已完成内容，不因为播放预览而开始最终渲染。

### 2.1.2 编辑与保存流程

1.	打开任务时读取本地 SQLite 草稿；存在云端草稿时比较 revision 并执行同步。

2.	用户修改字段后先更新本地事务，再将操作写入 local_sync_outbox。

3.	自动保存以 650 至 1000 毫秒防抖提交，服务端使用 expected_revision 做乐观锁。

4.	服务端保存成功后返回新 revision，本地清除 dirty 标记。

5.	发现版本冲突时保留本地草稿，提示重新加载或基于最新版本合并，不能静默覆盖。

6.	点击开始渲染时，服务端或本地编排生成 render_material_snapshot。

强约束：分镜保存的是 material_id、asset_version、source_sha256 和 folder_id，不保存本机绝对路径、file:// 地址、COS 临时下载链接或 STS 凭证。

### 2.1.3 渲染前校验

| 校验项 | 阻断条件 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 素材绑定 | download_material=false 且没有绑定 | 定位到对应分镜并阻止渲染 |
| 平台下载 | download_material=true 且下载未完成 | 列出未完成分镜，允许重试 |
| 本地文件 | 绑定素材 missing 或 damaged | 云端存在则下载，否则要求重新选择 |
| 分析状态 | 素材未完成当前模型的VL分析 | 启动分析并等待完成 |
| 版本一致性 | 绑定版本与当前版本不同 | 要求确认升级版本或保留原版本 |

## 2.2 分镜素材选择器

素材选择器作为任务编辑页内的模态窗口打开，不新增独立页面。它只负责浏览、搜索、选择、下载和确认，不提供删除、重命名、移动或公开等破坏性操作。

### 2.2.1 选择能力

| 选择类型 | 保存内容 | 确认时处理 |
| --- | --- | --- |
| 单个/多个视频 | material_id、asset_version、source_sha256、顺序 | 去重后写入素材绑定 |
| 单个/多个文件夹 | folder_id、include_subfolders | 保存文件夹绑定，不提前复制文件 |
| Windows本地文件 | 先导入素材库，再生成 material_id | 导入完成后作为视频绑定 |
| 仅云端素材 | material_id 和目标版本 | 先下载校验，再允许参与生成 |

### 2.2.2 查询与确认规则

•	普通搜索按文件名和文件夹名查询本地 SQLite 读模型；语义搜索分别查询本地索引和云向量库。

•	查询结果必须携带当前设备本地状态、云端状态、分析状态、版本和可用性原因。

•	同一个文件夹可以被多个分镜重复选择；同一分镜内不能重复绑定同一文件夹。

•	视频绑定和文件夹绑定合并后按 material_id + asset_version 去重。

•	确认按钮展示视频数量、文件夹数量以及当前可解析的候选视频数量。

•	确认只写任务草稿，不触发下载以外的渲染、配音或最终合成。

### 2.2.3 文件夹绑定快照

编辑阶段保存 folder_id 和 include_subfolders，便于用户继续维护文件夹。点击开始渲染时展开文件夹，生成不可变的素材清单快照。之后新增或删除文件只影响下一次渲染，不影响正在运行的任务。

## 2.3 素材库页面

素材库是素材文件和文件夹的完整管理入口。页面继续使用文件夹、素材网格和详情三栏结构，负责本地导入、平台下载汇总、云同步、文件整理、分析状态和批量操作。

### 2.3.1 页面数据来源

•	“我的素材”来自托管素材目录和本地 SQLite 的素材记录。

•	“下载素材”是逻辑目录，汇总任务运行目录中的原始下载文件。

•	云端素材清单由服务端同步到 SQLite 读模型，与本地文件状态合并后统一展示。

•	公共素材与用户私有素材使用独立访问范围；未解决来源授权前不开放公共搜索。

### 2.3.2 删除语义必须明确

| 操作 | 本地文件 | 云端对象 | 业务记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仅删除本地文件 | 删除 | 保留 | 保留并显示仅云端 |
| 仅删除云端备份 | 保留 | 删除 | 保留并显示仅本地 |
| 本地与云端全部删除 | 删除 | 删除 | 软删除并校验任务引用 |
| 从个人库移除公共素材 | 按缓存策略处理 | 不删除公共原对象 | 仅删除当前用户引用 |

### 2.3.3 批量操作

移动、删除、上传云端、下载到本地、设为公开和取消公开均使用批量 operation_id。服务端返回逐项结果，页面不能因为部分失败而把整批操作显示为全部成功。

# 3. 总体架构与数据库数量

三个页面不分别建库。数据库按照数据性质和负载特征拆分：事务业务数据进入关系库，高维向量进入向量库，当前设备状态进入本地 SQLite。原视频、封面和预览文件进入腾讯云 COS。

图 1  三个场景共享的数据与服务架构

## 3.1 存储组件数量

| 组件 | 数量 | 部署位置 | 职责 | 是否可信源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务关系数据库 | 1套 | 服务端 | 用户、素材、文件夹、任务、分镜、绑定、状态 | 是 |
| 云向量数据库 | 1套 | 服务端 | 云端素材片段向量及语义检索 | 可重建索引 |
| 本地 SQLite | 每设备1个 | 桌面端 | 本地文件、读模型、草稿、同步队列 | 本地状态可信源 |
| 本地向量索引 | 每设备1套 | 桌面端 | 仅本地素材和本地搜索 | 可重建索引 |
| 腾讯云 COS | 1个私有桶/环境 | 云端 | 原视频、封面、预览和临时上传对象 | 文件可信源 |
| Redis | 可选1套 | 服务端 | 缓存、短锁、限流和热点状态 | 否 |

## 3.2 数据所有权

| 数据 | 最终所有者 | 禁止做法 |
| --- | --- | --- |
| 云端素材元数据 | 业务关系数据库 | 不能只保存在Redis或向量库 |
| 当前设备本地状态 | 本地SQLite | 不能由服务器返回全局 local_status |
| 原视频内容 | COS或本地托管目录 | 不能写入业务数据库BLOB |
| 向量 | 本地/云向量索引 | 不能作为文件存在性的唯一依据 |
| 任务草稿 | 本地SQLite；启用跨设备后同步业务库 | 不能只保存在React内存 |
| 授权凭证 | 服务端内存/系统凭据库 | 不能写入素材记录、日志或前端状态 |

# 4. 核心数据模型

## 4.1 身份、内容与版本

| 字段 | 职责 | 稳定性要求 |
| --- | --- | --- |
| material_id | 用户素材业务主键 | 客户端可生成UUIDv7；移动、改名后不变 |
| content_id | 原视频内容记录主键 | 对象存储和分析结果以此关联 |
| asset_version | 素材原视频版本 | 内容变化时递增，旧任务可继续引用旧版本 |
| source_sha256 | 内容去重候选与完整性校验 | 二进制32字节，不直接作为业务主键 |
| folder_id | 素材所在逻辑文件夹 | 跨设备恢复，不保存本机目录名作为身份 |
| revision | 并发更新版本 | 每次成功写入递增，支持乐观锁 |

## 4.2 云端业务库核心表

| 表 | 主键 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| material_folder | folder_id | owner_id、parent_id、name、revision | 用户文件夹树 |
| material | material_id | owner_id、folder_id、content_id、origin、状态 | 用户看到的素材 |
| material_content | content_id | SHA-256、大小、碰撞序号、object_key | 不可变原始内容 |
| material_asset_version | material_id+version | content_id、创建时间 | 素材内容版本 |
| task | task_id | owner_id、status、current_revision | 任务当前状态 |
| task_revision | task_id+revision | snapshot_json、checksum | 不可变草稿历史 |
| shot | shot_id | task_id、顺序、文案、download_material | 结构化分镜 |
| shot_material_binding | binding_id | shot_id、material_id、version、hash | 视频绑定 |
| shot_folder_binding | binding_id | shot_id、folder_id、include_subfolders | 文件夹绑定 |
| render_material_snapshot | render_id+shot_id+material_id | version、hash、顺序 | 渲染时素材快照 |
| outbox_event | event_id | event_type、payload、retry、status | 跨组件一致性 |
| audit_log | audit_id | actor、action、resource、result | 安全审计 |

## 4.3 本地 SQLite 核心表

| 表 | 主要字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| local_material | material_id、cloud_revision、folder_id、状态、dirty | 统一页面读模型 |
| local_content_file | local_file_id、content_id、hash、size、relative_path、status | 当前设备文件清单 |
| local_material_file_map | material_id、asset_version、local_file_id | 业务素材与本地文件映射 |
| local_task_draft | task_id、revision、snapshot_json、save_status | 离线草稿与恢复 |
| local_sync_outbox | operation_id、type、payload、retry、next_retry | 可靠同步队列 |
| local_download_session | material_id、version、temp_path、bytes、status | 断点下载和恢复 |

本地数据库边界：SQLite 只允许 Electron 主进程访问；React 页面通过类型化 IPC 调用。本地绝对路径、文件句柄和下载临时路径不得进入云端接口。

## 4.4 向量记录

vector_id owner_id / access_scope material_id asset_version source_sha256 start_ms end_ms embedding_model embedding_version embedding

向量数据库不保存用户文件夹树、任务草稿或本地路径。正常素材列表只查询业务关系库或本地读模型，仅在语义搜索和分镜选段时访问向量库。

# 5. source_sha256 去重与碰撞处理

## 5.1 索引设计

source_sha256 用于快速找到内容候选，但不能直接作为 material_id 或 COS object_key。业务库只保留一个紧凑的组合唯一索引，避免重复索引和大字段进入常用 B-Tree。

UNIQUE ( dedupe_scope_id, source_sha256, -- binary 32 bytes source_size, collision_no )

## 5.2 去重判定

1.	导入或下载时边复制边计算 SHA-256 和文件大小，避免再次完整读取。

2.	以 dedupe_scope_id + SHA-256 + 大小查询候选；没有候选时 collision_no=0。

3.	存在候选时比较服务端可信的 COS CRC64 或按需计算的 guard_hash。

4.	内容一致则复用 content_id 和已有分析结果；内容不同则增加 collision_no。

5.	服务端不得直接信任客户端哈希；上传完成后必须对临时对象进行校验。

6.	object_key 使用随机 content_id 和版本，避免哈希碰撞覆盖对象。

## 5.3 去重范围与隐私

| 内容类型 | dedupe_scope_id | 是否跨用户复用 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户私有素材 | 用户或租户范围 | 默认否 | 避免通过哈希命中泄露其他用户文件存在性 |
| 授权平台素材 | 平台共享范围 | 按授权决定 | 保存来源、许可证和平台资产ID |
| 用户主动公开素材 | 公共共享范围 | 审核通过后允许 | 取消公开不删除用户私有备份 |

# 6. 云端素材是否存在本地

## 6.1 状态来源

cloud_status 由服务端业务库返回，表示云端是否完成上传和验证；local_status 由当前设备 SQLite 和真实文件检查产生。同一素材在设备 A 可以是 present，在设备 B 可以是 missing，因此服务器不能保存一个全局本地状态。

| 本地状态 | 云端状态 | 页面标识 | 是否可直接生成 |
| --- | --- | --- | --- |
| present | not_uploaded | 仅本地 | 是 |
| present | uploading | 上传中 | 是 |
| present | ready | 本地和云端 | 是 |
| missing | ready | 仅云端 | 否，先下载 |
| downloading | ready | 下载中 | 否 |
| present | failed | 同步失败，本地可用 | 是 |
| damaged | 任意 | 本地文件损坏 | 否 |

## 6.2 当前设备检查算法

1.	按 material_id + asset_version 查询 local_material_file_map。

2.	将 relative_path 安全解析到配置的数据目录内，拒绝越界路径和符号链接跳转。

3.	检查文件存在、普通文件类型和文件大小；不存在时标记 missing。

4.	mtime 或大小变化时重新计算 SHA-256；不一致时标记 damaged。

5.	启动、打开素材详情、渲染前和文件系统变化事件后触发验证。

6.	下载到 .part 临时文件，校验成功后原子重命名并更新 present。

## 6.3 本地目录范围

<dataRoot>/video/materials/... <dataRoot>/video/runs/<run_id>/raw/... <dataRoot>/video/materials/cloud/<material_id>/<asset_version>/...

页面可以隐藏真实路径，但主进程必须知道每个文件的相对路径。手动导入素材和平台下载素材可以位于不同子目录，只要它们共享稳定 material_id、content_id 和本地映射即可。

# 7. 接口设计

## 7.1 通用约定

•	所有写接口携带 Idempotency-Key，服务端对相同用户和操作键返回同一结果。

•	更新任务、素材和文件夹携带 expected_revision，冲突返回明确的 409。

•	分页使用 cursor，不使用大 offset；列表接口只返回页面需要的摘要字段。

•	服务端返回 cloud_status，不返回 local_status、本机路径、永久 COS URL 或长期凭证。

•	可选平台字段未提供时直接省略，不使用无意义 null 填充。

•	错误统一返回 code、message、retryable、resource_id 和 operation_id。

## 7.2 素材与文件夹接口

| 方法 | 接口 | 用途 | 关键要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /v1/materials | 素材列表与筛选 | cursor、folder_id、storage、analysis |
| GET | /v1/materials/{id} | 素材详情 | 版本、权限、云端状态 |
| PATCH | /v1/materials/{id} | 改名、移动、可见性 | expected_revision |
| POST | /v1/materials/{id}/upload-sessions | 创建上传会话 | 短期COS授权 |
| POST | /v1/uploads/{id}/complete | 完成上传 | 服务端哈希和大小校验 |
| POST | /v1/materials/{id}/download-authorizations | 下载授权 | 限定对象和有效期 |
| DELETE | /v1/materials/{id} | 按范围删除 | local/cloud/all语义 |
| GET | /v1/material-folders | 文件夹树 | 按owner和parent分页 |
| POST | /v1/material-folders | 新建文件夹 | 名称唯一与父级权限 |
| PATCH | /v1/material-folders/{id} | 改名或移动 | 循环引用检查 |

## 7.3 任务、分镜与绑定接口

| 方法 | 接口 | 用途 | 关键要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /v1/tasks/{id}/draft | 读取任务草稿 | 返回revision和分镜 |
| PATCH | /v1/tasks/{id}/draft | 保存草稿 | expected_revision、幂等 |
| PUT | /v1/shots/{id}/material-bindings | 确认分镜选材 | 视频与文件夹分开提交 |
| POST | /v1/tasks/{id}/render-validations | 渲染前检查 | 一次返回全部阻断项 |
| POST | /v1/tasks/{id}/renders | 开始渲染 | 固化素材快照 |
| GET | /v1/renders/{id} | 查询运行状态 | 阶段、进度、错误 |

## 7.4 素材响应示例

{ "material_id": "mat_01...", "asset_version": 1, "source_sha256": "4f...", "display_name": "产品演示_主镜头.mp4", "folder_id": "fld_01...", "origin": "user_upload", "cloud_status": "ready", "analysis_status": "ready", "visibility": "private", "revision": 12 }

# 8. 同步与一致性

## 8.1 不使用分布式事务

业务库、COS和向量库无法放在同一个可靠事务中。方案采用“业务事务 + Outbox + 幂等消费者”实现最终一致性。任何步骤失败都保留可恢复状态，不通过回滚远程文件模拟数据库事务。

创建素材记录（pending） -> 创建上传会话 -> 上传 COS 临时对象 -> 服务端校验大小和 SHA-256 -> 原子切换 object_key，cloud_status=ready -> 写入 outbox_event -> 后台同步向量 -> analysis_status=ready

## 8.2 本地导入事务

1.	文件先复制到目标目录中的临时名称，同时计算哈希。

2.	复制完成并校验后原子重命名，避免半文件出现在素材库。

3.	同一 SQLite 事务写入素材、文件映射和分析任务。

4.	事务提交后通知页面刷新；失败时删除临时文件并保留错误原因。

## 8.3 同步状态机

| 流程 | 状态 | 允许重试 | 终态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地导入 | copying -> verifying | 是 | ready / failed |
| 云端上传 | not_uploaded -> uploading -> verifying | 是 | ready / failed |
| 云端下载 | missing -> downloading -> verifying | 是 | present / damaged |
| VL分析 | pending -> analyzing -> syncing | 是 | ready / failed |
| 删除 | active -> deleting | 按阶段 | deleted / failed |

## 8.4 并发和冲突

•	任务草稿、素材和文件夹全部使用 revision 乐观锁。

•	相同 operation_id 重复提交必须返回相同业务结果。

•	同一素材上传、下载、删除使用短期分布式锁，锁只保护状态切换，不承载任务数据。

•	文件夹移动先检查不能移动到自身或子孙节点。

•	删除素材前查询草稿、分镜绑定和正在运行的渲染，返回影响清单。

# 9. 安全设计

## 9.1 身份与权限

•	每张云端业务表包含 owner_id 或 tenant_id，所有查询以当前身份作为首要过滤条件。

•	私有素材、公共素材和平台授权素材使用不同 access_scope，不能只依赖前端隐藏。

•	业务数据库使用最小权限账号；API、任务Worker和只读报表账号分离。

•	敏感操作记录 actor、device_id、IP、operation_id、资源和结果。

## 9.2 对象存储安全

•	COS Bucket 保持私有，禁止把 object_key 拼成公开永久地址。

•	上传和下载使用短期、单对象、限定操作的 STS 或预签名授权。

•	上传完成接口必须验证对象大小、SHA-256、用户和上传会话。

•	临时对象放在独立前缀并配置生命周期清理，正式对象按 content_id 和版本组织。

•	服务端日志不得记录 Token、STS 凭证、预签名完整URL或用户本地绝对路径。

## 9.3 本地安全

•	所有文件操作限制在配置的数据目录内，并校验 realpath、符号链接和目录穿越。

•	SQLite 只由 Electron 主进程打开；渲染进程不获得数据库文件路径。

•	登录令牌使用 Windows Credential Manager 或 DPAPI 保护，不写入业务 SQLite。

•	预览仅打开已经校验的托管文件，不接受任意 file:// 输入。

# 10. 性能与稳定性

## 10.1 查询性能

| 场景 | 策略 | 避免的问题 |
| --- | --- | --- |
| 素材列表 | cursor分页，摘要字段，SQLite读模型 | 大offset和云端往返 |
| 文件夹树 | owner_id + parent_id索引，按需展开 | 一次加载全部深层目录 |
| 本地状态 | 批量按material_id查询并合并 | 每个卡片单独访问文件系统 |
| 语义搜索 | 业务权限过滤 + 向量检索 | 向量库承担业务列表 |
| 分镜选择 | 虚拟列表和分页加载 | 大量缩略图阻塞渲染 |
| 状态刷新 | 增量revision和事件通知 | 全量轮询 |

## 10.2 SQLite 稳定性

•	启用 WAL、foreign_keys、busy_timeout，并保持单写者模型。

•	导入、移动、删除和状态更新使用短事务，文件哈希在事务外计算。

•	数据库迁移使用 schema_version，每次升级支持回滚或备份恢复。

•	定期执行轻量完整性检查；发现损坏时重建读模型，不删除托管视频。

## 10.3 服务端稳定性

•	业务关系库配置高可用、自动备份和时间点恢复。

•	向量库与业务库资源隔离，向量查询峰值不能影响任务保存和权限校验。

•	COS 原视频和业务元数据保留可重建向量所需的版本、模型和哈希。

•	Redis 故障只能降低缓存命中率，不能导致素材、任务或同步状态丢失。

•	后台任务采用限流、指数退避和死信处理，单个异常素材不能阻塞整条队列。

## 10.4 容量控制

source_sha256 以32字节二进制保存，二次校验哈希不进入常用索引；业务库不保存视频BLOB。数据达到大规模后再根据 tenant 或哈希前缀分区，避免在第一版引入不必要的分库复杂度。

# 11. 实施计划

| 阶段 | 建设内容 | 交付结果 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：本地数据基础 | material_id、hash、SQLite、本地文件校验、导入事务 | 素材库可稳定导入、去重、改名、移动、删除 | Electron主进程 |
| 阶段二：三场景贯通 | 草稿、分镜绑定、选择器确认、渲染快照和硬过滤 | 用户选什么，生成只使用什么 | 生成编排与VL检索 |
| 阶段三：云同步 | 业务库、COS、上传下载、Outbox、状态合并 | 仅本地、仅云端和跨设备恢复 | 云素材服务与鉴权 |
| 阶段四：云向量与共享 | 云向量同步、公共素材、授权、公开和下架 | 跨设备语义搜索与分析复用 | 来源授权与安全审核 |

## 11.1 推荐实施顺序

1.	先建立稳定素材ID、内容版本和本地SQLite，不在路径模型上直接叠加云同步。

2.	再完成分镜绑定到生成引擎的硬过滤，避免只做页面选择。

3.	随后接入云端业务库和COS，同步状态可观测、可重试。

4.	最后接入云向量、公共共享和更复杂的跨用户授权。

## 11.2 发布策略

•	使用功能开关分别控制本地清单、分镜绑定、用户上传和平台自动同步。

•	先对测试账号开放云同步，观察上传成功率、哈希校验、重试和COS成本。

•	数据结构迁移向前兼容；旧路径素材在后台逐步补 material_id 和 SHA-256。

•	任何阶段都保留仅本地工作模式，云服务故障不能阻止本地任务编辑。

# 12. 验收标准

## 12.1 分镜编辑页

•	刷新和重启后可以恢复任务草稿、分镜顺序和素材绑定。

•	并发保存不会静默覆盖较新版本，冲突有明确处理入口。

•	缺少绑定、文件缺失、分析未完成等问题在渲染前一次列出。

•	渲染开始后修改文件夹不改变本次素材快照。

•	生成引擎无法搜索当前分镜绑定范围之外的素材。

## 12.2 分镜素材选择器

•	支持视频、多视频、文件夹和多文件夹选择，同一文件夹可用于多个分镜。

•	仅云端素材在下载校验完成前不能标记为本地可用。

•	确认结果保存稳定ID、版本和哈希，不保存本机路径。

•	选择器不提供删除、重命名或公开等破坏性操作。

•	确认区准确显示视频、文件夹和去重候选数量。

## 12.3 素材库页面

•	手动导入复制到托管目录，重复内容按规则复用分析结果。

•	Pexels等平台素材保留来源、授权、任务和内容身份。

•	页面能准确显示仅本地、仅云端、本地和云端、下载中、同步失败和损坏。

•	删除操作明确区分删除本地、删除云端和全部删除。

•	批量操作返回逐项结果，失败项可以单独重试。

## 12.4 系统级验收

| 测试场景 | 预期结果 |
| --- | --- |
| 断网编辑任务 | 本地草稿正常保存，恢复网络后按Outbox同步 |
| 上传中退出程序 | 重启后恢复会话或重新上传，不产生可用的半文件 |
| 下载中断 | 保留可恢复的.part状态，校验前不标记present |
| 资源管理器删除托管文件 | 启动或使用前检测missing，云端存在时可重新下载 |
| 同名不同视频 | 根据内容ID和哈希分别保存，不按文件名合并 |
| 相同视频不同文件名 | 识别为同内容，保留独立用户素材名称 |
| SHA-256候选冲突 | 执行二次校验，不覆盖已有COS对象 |
| 云向量库不可用 | 素材和任务管理正常，语义搜索提示降级或重试 |

# 13. 风险与待确认事项

| 事项 | 建议决策 | 未确认的影响 |
| --- | --- | --- |
| 任务草稿是否跨设备 | 第一版本地保存，数据结构预留云同步 | 影响任务表和冲突合并范围 |
| Pexels自动云同步授权 | 按来源配置开关，默认遵守平台条款 | 影响自动上传与公共复用 |
| 用户素材跨用户去重 | 默认按用户/租户隔离 | 影响成本、隐私和对象加密 |
| 云向量数据库选型 | 根据维度、数据量、过滤和QPS压测决定 | 影响运维、索引和迁移 |
| 旧素材迁移 | 后台渐进补ID和哈希，不阻塞启动 | 影响首次扫描时间 |
| 公开素材审核与下架 | 独立能力，云备份上线不依赖公开 | 影响合规和运营流程 |

## 13.1 上线前必须确认

•	腾讯云 COS 的地域、存储类型、跨域、生命周期和成本预算。

•	业务数据库现有技术栈，优先复用 PostgreSQL 或 MySQL 的团队运维能力。

•	用户数据目录变更后的旧素材迁移策略和磁盘空间提示。

•	平台素材保存、分析、再分发和公共共享的授权边界。

•	任务草稿第一版是否只要求当前设备恢复。

最终建议：先完成本地 SQLite、稳定素材身份和分镜绑定硬过滤，再接云端业务库与 COS。不要在当前路径模型和静态 UI 状态上直接增加云同步，否则后续换设备、删除、重命名和版本升级会产生大量兼容问题。

# 附录A：状态枚举建议

| 状态域 | 枚举 |
| --- | --- |
| local_status | present / downloading / missing / damaged |
| cloud_status | not_uploaded / uploading / verifying / ready / failed / deleted |
| analysis_status | pending / analyzing / syncing / ready / failed |
| task_status | draft / ready / rendering / completed / failed / cancelled |
| sync_operation_status | pending / running / retry_wait / completed / failed / cancelled |
| visibility | private / public |

# 附录B：数据库索引建议

| 表 | 索引 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| material_content | UNIQUE(dedupe_scope_id, source_sha256, source_size, collision_no) | 内容候选和碰撞隔离 |
| material | (owner_id, folder_id, deleted_at, updated_at DESC) | 文件夹素材分页 |
| material | (owner_id, cloud_status, updated_at DESC) | 存储状态筛选 |
| material_folder | UNIQUE(owner_id, parent_id, normalized_name) | 同级名称约束 |
| task | (owner_id, status, updated_at DESC) | 任务中心列表 |
| shot | UNIQUE(task_id, sort_order) | 分镜顺序 |
| shot_material_binding | UNIQUE(shot_id, material_id, asset_version) | 防止重复视频绑定 |
| shot_folder_binding | UNIQUE(shot_id, folder_id) | 防止重复文件夹绑定 |
| outbox_event | (status, next_retry_at) | 后台任务拉取 |
| local_content_file | (source_sha256, source_size) | 本地重复内容候选 |

# 附录C：关键设计规则清单

•	三个页面共享数据模型，不按页面拆库。

•	material_id 是业务身份，source_sha256 不是业务主键。

•	服务器返回云端状态，客户端计算当前设备本地状态。

•	本机绝对路径和临时URL不能进入云端素材身份。

•	视频存COS，业务数据存关系库，向量存向量库。

•	所有跨组件操作使用Outbox、幂等和重试。

•	分镜绑定在渲染开始时固化不可变快照。

•	仅云端素材必须下载并校验后才能生成。

•	删除必须区分本地、云端和全部删除。

•	用户私有素材默认不做可感知的跨用户去重。